# Proyecto de aula — Metodología de trabajo (SDD, versiones, Git y secretos)

Léame primero. Este documento define CÓMO se trabaja el proyecto de
aula — la misma metodología del ejemplo que construimos en clase. Lo QUE
construye cada equipo está en el documento de su módulo:
Gestión Profesoral ·
Investigación ·
Innovación Curricular ·
Mapa de Conocimiento ·
Proyecto Completo.

## 1. El método: SDD por versiones (igual que en clase)

El proyecto de aula se trabaja con Spec-Driven Development (SDD):
primero la especificación, después el código, versión por versión —
exactamente como el ejemplo del curso:

| Ejemplo de clase | Qué demuestra |
| --- | --- |
| proyecto_aplicacion_y_servicios_web1 | La v1: una rebanada vertical con capas, especificada antes de codificar |
| proyecto_aplicacion_y_servicios_web2 | La v2: crecer SOBRE la v1 sin romperla (regresión + spec del delta) |
| proyecto_aplicacion_y_servicios_web3 y …web4 | Llegarán durante el semestre — la ruta continúa igual |

Lo que se replica del ejemplo es el MÉTODO, no el contenido: la
constitución permanente, una carpeta de specs por versión con sus
documentos numerados, su lista de chequeo y su guía, los criterios de
aceptación como definición de
"terminado", el cierre con tag, y la regla de que una versión cerrada no
se reabre. Estudien el docs/spec_kit/ de esos repos: ese es el molde.

### 1.1 Las reglas de oro (del mapa de versiones del curso)

- La especificación manda: no se programa nada que la spec de la
versión en curso no pida.

- No se anticipa: nada de una versión futura se construye "de una
vez" (ni JWT en la v1, ni dashboard en la v2).

- Una versión está TERMINADA solo cuando pasan sus criterios de
aceptación → commit + tag vN en main → solo entonces se escribe
la spec de la siguiente.

- Una versión cerrada no se reabre: los ajustes van en la siguiente.

- Regresión obligatoria: al cerrar la vN, los criterios de TODAS las
versiones anteriores deben seguir pasando (las versiones son
acumulativas).

## 2. Las 4 versiones del proyecto de aula

Las antiguas "entregas" ahora son versiones con spec kit propio:

| Versión | Qué agrega (acumulativo) | Cierre |
| --- | --- | --- |
| v1 | CRUD de las tablas sin FK del módulo — API REST + Frontend funcionando | Criterios en verde + tag v1 |
| v2 | CRUD de TODAS las tablas (FK con listas desplegables cargadas desde la API; tablas puente) | Regresión v1 + criterios + tag v2 |
| v3 | JWT + sesiones + control de acceso por roles + CRUD de usuario/rol/rol_usuario (solo admin) | Regresión v1-v2 + criterios + tag v3 |
| v4 | Aplicativo completo: 10 consultas multitabla (4+ tablas c/u), dashboard, imagen corporativa con su manual de marca, páginas corporativas, responsive/PWA y publicación en servidor gratuito | Regresión total + criterios + tag v4 |

El detalle de la versión 2 —procedimientos almacenados, disparadores,
maestro-detalle y claves foráneas— está en
VERSION_2.md. Léalo antes de empezarla.

### 2.1 Calendario y evaluación del semestre (100%)

Las fechas generales aplican a todos los grupos; la fecha exacta de su
grupo la fija el profesor en clase (anótela en el espacio en blanco).

| Momento | Fecha general | Fecha exacta (su grupo) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación individual teórico-práctica | Segunda semana de septiembre | ____/____/________ | 20% individual |
| Entrega versión 1 | Última semana de septiembre | ____/____/________ | 20% — 10% sustentación individual (incluidos los commits) + 10% entrega en equipo. Sin interpretabilidad: empieza en la v2 |
| Entrega versión 2 | Última semana de octubre | ____/____/________ | 20% — 10% individual (4 de interpretabilidad + commits y sustentación) + 10% entrega en equipo |
| Entrega versión 3 | Segunda semana de noviembre | ____/____/________ | 20% — 10% individual (4 de interpretabilidad + commits y sustentación) + 10% entrega en equipo |
| Entrega versión 4 | Última semana de noviembre | ____/____/________ | 20% — 10% individual (4 de interpretabilidad + commits y sustentación) + 10% entrega en equipo |

"Incluidos los commits" significa que en la sustentación individual
cada estudiante responde por SU rama: qué hizo, por qué, y sus commits
lo respaldan (frecuentes, descriptivos, propios). Una rama sin commits —
o con un solo commit gigante la noche anterior — es una sustentación
sin evidencia.

## 3. El spec kit que cada equipo ESCRIBE (por versión)

Antes de programar cada versión, el equipo escribe su especificación en
docs/spec_kit/ del repositorio de la API (el mismo formato del curso):

docs/spec_kit/

├── 1_constitution.md            ← UNA vez (los principios del equipo: stack

│                                   elegido, capas, español, borrado lógico,

│                                   secretos por variables de entorno…)

└── versiones/

├── 0_mapa_versiones.md      ← la tabla de la sección 2, con estados

├── v1_<nombre>/             ← 2_spec.md · 3_plan.md · 4_research.md ·

│                              5_data_model.md · 6_contracts.md ·

│                              7_quickstart.md · 8_tasks.md ·

│                              9_checklist.md · GUIA_IA1.md*

├── v2_<nombre>/             ← los mismos, para el delta de la v2

└── …

* La GUIA_IA<N>.md es obligatoria en cada versión, y lleva los
prompts que de verdad usaron para generar el código a partir de la spec —el
del chat, el del IDE agéntico, o los dos—, con lo que tuvieron que
corregirle a la IA. Copien la estructura de las guías del curso y adáptenla;
eso ES el ejercicio.

No es burocracia: es el eslabón del medio. El spec kit dice qué
construir, el código es lo construido, y el prompt es cómo se pasó de uno
al otro. Entregar los dos extremos y no el medio es entregar un resultado sin
su procedimiento.

Y lo que más vale es la corrección. Si pidieron algo y salió mal, lo que
escribieron para arreglarlo dice más del equipo que el código final — y en la
sustentación individual es lo que distingue a quien dirigió el trabajo de quien
pegó una respuesta.

La spec y los prompts son parte de la nota: en cada versión se evalúa que
el spec kit exista, esté completo y coincida con lo construido (si el
código hace algo que la spec no dice, uno de los dos está mal), y que los
prompts que llevaron de la spec al código estén entregados.

### 3.1 Las tres compuertas

Escribir los documentos no basta: lo que separa un spec kit de una carpeta
con archivos son tres puntos donde el equipo se detiene, revisa y no
sigue hasta que quede en verde. Están explicados con ejemplos en el
SDD_SPECKIT.md del ejemplo de clase.

|  | Dónde vive | Qué pregunta | Si falla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Clarificaciones | Una sección dentro de 2_spec.md | ¿Hay algo que dos personas del equipo leerían distinto? | Se decide en equipo (o se le pregunta al profesor) y la respuesta se escribe DENTRO de la spec — no se resuelve improvisando en el código |
| 2. Chequeo de constitución | La última sección de 3_plan.md | ¿El plan respeta la constitución del equipo, artículo por artículo? | O se corrige el plan, o se enmienda la constitución. Nunca "se deja pasar por esta vez" |
| 3. Lista de requisitos | 9_checklist.md de la versión | ¿Cada requisito es medible, único y verificable? | Se vuelve a la spec. No se escribe código con la lista en rojo |

La tercera es la mejor actividad de equipo del método: antes de
repartir el trabajo, cada quien revisa con la lista la parte de la spec
que escribió otro. Las ambigüedades que uno no ve, el otro las tropieza
de una — y salen antes de costar código. Las casillas las marca una
persona: una IA puede ayudar a evaluar, pero no puede auto-aprobarse.

Y al trabajar con una IA: la ambigüedad se MARCA, no se rellena.
Cuando algo no está definido, se escribe
[NECESITA ACLARACIÓN: …] en la spec y se resuelve en la compuerta 1,
antes de planear. Si una IA les dice "asumo que…" o "por defecto voy
a…", párenla: eso es una ambigüedad de la especificación disfrazada de
detalle de implementación, y la respuesta va a la spec — no solo al chat.
El chat se cierra; la spec queda.

## 4. Los dos repositorios (y las reglas de GitHub)

El sistema son DOS proyectos separados, cada uno con su repositorio:

| Repositorio | Qué es | Regla de oro |
| --- | --- | --- |
| <equipo>-api | El backend: REST + JSON, conecta a la BD | NO genera HTML |
| <equipo>-frontend | La interfaz: consume la API por HTTP | NO se conecta a la BD |

Requisitos obligatorios de ambos repositorios:

- Privados. El código del equipo no es público.

- Invitar al profesor como colaborador desde el primer día:
Settings → Collaborators → Add people → ccastro2050.
Sin acceso del profesor, la entrega no existe.

- El spec kit vive en el repo de la API (docs/spec_kit/).

### 4.1 El flujo de ramas (obligatorio desde la v1)

El porqué de cada regla de abajo está explicado, con los comandos uno
por uno y la receta completa para un equipo de tres, en
CONCEPTOS_RAMAS_Y_COLABORACION.md.
Esta sección manda; ese documento explica.

- NADIE trabaja en main. Nunca. Ni un commit directo.

- Cada estudiante tiene SU rama (nómbrela con su nombre:
rama-mariana, rama-jorge) y trabaja siempre ahí.

- El equipo designa UN encargado del main (el integrador). Ese
estudiante TAMBIÉN tiene su propia rama para su trabajo — su rol extra
es ser el único que integra.

- Todo llega a main por Pull Request: el autor abre el PR desde su
rama, el encargado del main lo revisa (¿compila? ¿cumple la spec? ¿los
criterios siguen pasando?) y SOLO el encargado hace el merge.

- El cierre de cada versión es un tag vN sobre main (lo pone el
encargado cuando los criterios de aceptación pasan).

- Commits pequeños, frecuentes y con mensajes descriptivos en español —
"avances" no es un mensaje.

rama-mariana ──●──●──●──╮ PR

rama-jorge   ──●──●─────┤ PR      (revisa y hace merge: SOLO el encargado)

rama-andres  ──●──●──●──┤ PR

▼

main         ────────●──●──●── tag v1 ──●──●── tag v2 ──…

## 5. Secretos: variables de entorno, SIEMPRE

Regla innegociable: ningún secreto va escrito en el código ni en
archivos versionados. Son secretos: la cadena de conexión a la BD (y
su contraseña), el secreto de firma del JWT, y cualquier clave de
servicios externos.

Aclaración importante del profesor: en los repositorios del curso
(web1, web2…) las credenciales están escritas a la vista a propósito y
solo por didáctica: es un entorno de juguete que corre en su PC y
jamás se despliega. El proyecto de aula es distinto — se publica en un
servidor real (v4), así que ahí la regla aplica completa desde la v1.

Cómo cumplirla:

- El código lee los secretos de variables de entorno
(DB_CONNECTION, JWT_SECRET, …) con el mecanismo de su stack
(variables del sistema, .env con la librería del lenguaje,
environment: en compose, configuración del servidor de publicación).

- El archivo .env NUNCA se sube a git — va en el .gitignore
desde el primer commit.

- El repo SÍ incluye un .env.example: las mismas variables con
valores de mentira, para que cualquier integrante (o el profesor) sepa
qué configurar.

- En el servidor gratuito de la v4, los secretos se configuran en el
panel de variables de entorno del servicio — jamás en el código
desplegado.

- Si un secreto se subió por error: cambiarlo (rotarlo) de inmediato;
borrarlo del último commit no basta — quedó en la historia.

En la rúbrica: un secreto quemado en el código anula el criterio de
seguridad de la versión.

## 6. Reglas técnicas del sistema (aplican a todos los módulos)

- API REST: JSON siempre; códigos HTTP correctos (200/201, 400, 401,
403, 404, 422, 500); y un juego de endpoints ESPECÍFICO por cada tabla:

```
GET /api/sede GET /api/sede/{id} POST /api/sede
PUT /api/sede/{id} PATCH /api/sede/{id} DELETE /api/sede/{id}

GET /api/modalidad GET /api/modalidad/{id} POST /api/modalidad
... y así con cada tabla del módulo
```

El borrado es lógico (activo = 0 / activo = FALSE) y los listados
filtran los inactivos.

### 6.1 Por qué el proyecto pide endpoints específicos y no una API genérica

Al ver ocho o diez tablas parecidas, la idea aparece sola: una sola ruta con
el nombre de la tabla como parámetro —GET /api/{tabla}, POST /api/{recurso}— atendida por un controlador, un servicio y un repositorio
únicos que sirven para todo.

Es una buena idea en su lugar, y en este proyecto no es el lugar. Vale la
pena explicar por qué, porque el argumento sirve mucho más allá del curso.

#### La distinción que hay que entender: prototipo contra producción

Una API genérica sirve para un prototipo. Es más corta, se escribe en una
tarde y demuestra que la idea funciona. El problema no es que esté mal escrita:
es que un prototipo y un sistema en producción se optimizan para cosas
distintas.

|  | Un prototipo | Producción |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuántas veces se escribe? | Una | Una |
| ¿Cuántas veces se LEE y se cambia? | Casi ninguna: se tira | Durante años, y casi siempre por alguien que no lo escribió |
| ¿Quién lo consume? | Quien lo escribió, ese mismo día | Otro equipo, otro sistema, y usted mismo seis meses después |

Genérico es barato de escribir y caro de vivir. Específico es caro de
escribir una vez y barato de vivir. En un prototipo gana el primero porque
no hay «vivir». En producción gana el segundo, y por goleada.

De ahí salen seis consecuencias concretas:

| # | Lo que pasa en producción | Por qué el molde genérico no aguanta |
| --- | --- | --- |
| 1 | El contrato hay que LEERLO, no recordarlo | Swagger muestra /api/{tabla}: un hueco. Quien abre la API no sabe qué recursos hay ni qué campos lleva cada uno. Y este proyecto se sustenta proyectando Swagger: si no dice qué hay, no hay qué sustentar |
| 2 | Las tablas se van diferenciando | Toda tabla que sobrevive acumula reglas propias: una no se borra, otra audita, otra tiene un campo calculado. El molde obliga a meter condiciones «si la tabla es X…», y ahí el ahorro se acabó: queda un intérprete escrito a mano, peor que los diez controladores que se querían evitar |
| 3 | Los permisos son POR RECURSO | «El coordinador ve sedes pero no roles» no cabe en una ruta única: o se autoriza de más, o se agrega un mapa de reglas por tabla — que es la lista de controladores otra vez, hecha a mano y sin ayuda del compilador |
| 4 | Hay que operar el sistema | Métricas, registros, límites de tasa, alertas: todo se agrupa por ruta. Con /api/{tabla} todo el tráfico es una sola línea en el tablero, y nunca se puede decir «el endpoint de sedes está lento» |
| 5 | Hay que cambiar un recurso sin tocar los demás | Agregar un campo, cambiar una validación, deprecar algo. Con un molde compartido, cada cambio pequeño toca las diez tablas: el riesgo se multiplica por diez |
| 6 | Los errores en ejecución cuestan incidentes | Con clases de petición tipadas, un campo mal escrito no compila. Con un diccionario genérico, se descubre en la sustentación o, peor, en producción |

#### Y la excepción honesta, para que esto no sea dogma

Sí existen APIs genéricas en producción, y buenas: PostgREST, Hasura, los
paneles de administración que exponen tablas. La diferencia es que en esos
casos lo genérico es el producto entero: publican un esquema completo
—generado de la base—, tienen su modelo de permisos por fila y por columna, y
su contrato es «esto expone la base de datos».

Lo que no funciona es la mitad: una API de dominio, escrita a mano, con un
pedazo genérico adentro. Ahí se pagan los costos de las dos formas y no se
cobra la ventaja de ninguna.

De dónde sale esto. No es una preferencia de nadie: sale de haberlo
hecho de las dos formas. El ejemplo de referencia del curso se construyó
primero con una ruta genérica — quedó más corto, funcionaba y pasaba sus
pruebas —, y al abrir Swagger para sustentarlo no se veía un solo recurso
con nombre. Se rehízo con endpoints específicos.

Se cuenta aquí para que usted no tenga que pagar la misma tarde.
- Separación estricta: el frontend consume la API; si el frontend toca
la BD, la arquitectura está rota (criterio de rúbrica).
- v3 — seguridad: POST /api/login entrega el JWT; middleware de
autenticación y de autorización por roles; el frontend guarda el token,
lo envía en Authorization: Bearer, arma el menú según roles, y solo el
administrador ve el CRUD de usuarios/roles. Contraseñas de usuarios
hasheadas (bcrypt o equivalente), nunca en texto plano.
- v4 — cierre: 10 consultas multitabla (mínimo 4 tablas cada una)
expuestas como endpoints y presentadas en el dashboard con gráficos;
páginas corporativas (Home, Productos/Servicios, Soporte, Contacto,
Sobre Nosotros) con imagen corporativa de la empresa hipotética respaldada
por un manual de marca (ver abajo); diseño
responsive (PWA si es posible); publicación en servidor gratuito según
el stack (las opciones están en el documento de su módulo original y
las valida el profesor).
- Datos iniciales: las tablas de catálogo se cargan con los datos de
referencia del Excel del Mapa_conocimiento/ (los conteos por tabla
están en el documento del módulo).
- Stack: cada equipo elige su lenguaje/framework con aprobación del
profesor — la metodología y los contratos son los mismos en cualquier
stack (esa es la gracia).

### El manual de marca de la v4

La imagen corporativa no se improvisa el último día: se escribe antes en un
manual, y después la interfaz gráfica lo cumple. Eso es lo que se evalúa.

El equipo escoge:

| Opción | Qué implica |
| --- | --- |
| Adoptar el manual del ejemplo | Usar el que viene en el repositorio del proyecto (MANUAL_DE_MARCA.md), con sus colores, su logosímbolo y sus reglas |
| Hacer el suyo | Inventar la marca de su empresa hipotética y escribir su propio manual |

Es libre. Lo que no es libre es que exista:

Tiene que haber un manual de marca en el repositorio, como .pdf y/o
.md. Sin él no hay contra qué comparar la interfaz gráfica, y el criterio de
imagen corporativa no se puede calificar.

Lo mínimo que ese manual debe fijar:

- El logosímbolo y sus versiones.

- La paleta, con los valores en hexadecimal.

- Las tipografías autorizadas.

- El tamaño mínimo del logo y su área de reserva.

- Los usos incorrectos.

Y una exigencia que sale del propio curso: los valores del manual van en un
archivo aparte —un marca.css o equivalente— y los estilos de la
aplicación usan la variable, nunca el valor. Así el manual es una
restricción, y no una preferencia de quien programa.

El contraste se calcula, no se opina. Si un color del manual no alcanza
la relación que pide el nivel AA de las WCAG para el texto, el manual debe
decir para qué sirve ese color y cuál se usa en su lugar. Hay un documento
del curso con la fórmula y las referencias: CONCEPTOS_IDENTIDAD_VISUAL.md.

## 7. Rúbrica de evaluación

Aplica en cada versión. Cada criterio se califica en una de dos franjas:
Cumple (de 3.0 a 5.0, según la calidad de lo entregado) o No cumple
(de 0 a 2.9).

### El peso que SÍ está fijado: la interpretabilidad vale el 20 %

Desde la versión 2, el 20 % de la nota de cada versión es
interpretabilidad. El profesor reparte el 80 % restante entre los demás
criterios según lo que esa versión exija.

Y en puntos, para que no haya dudas:

| Cada versión vale 20 % del semestre | 10 % individual + 10 % en equipo |
| --- | --- |
| La interpretabilidad es 20 % de esa versión | 4 de los 20 puntos |
| Y es individual, no de equipo | esos 4 puntos salen de sus 10 puntos individuales |
| Son tres versiones con interpretabilidad (v2, v3 y v4) | 12 % de la nota final del semestre |

En la versión 1 ese 20 % no se evalúa —se está aprendiendo a mover las
piezas— y se reparte entre los demás criterios.

Por qué pesa tanto, dicho sin rodeos: es el único criterio que no se
puede delegar. La API puede funcionar porque una IA la escribió bien; el
front puede verse bien por lo mismo. Explicar por qué está así solo lo puede
hacer quien entendió. Un equipo puede entregar un sistema perfecto y sacar
2.9 en este criterio — y es correcto que así sea.

Ojo con confundir comentar y entender. Los comentarios facilitan la
interpretabilidad: por eso se exigen, y por eso la IA tiene que escribirlos. Pero
el comentario no es la nota: un comentario se puede recitar sin entenderlo, y
además puede estar equivocado —la IA comenta lo que cree que hizo—. Lo que
se califica es que usted pueda decir si es cierto.

| Criterio | Cumple (3.0 – 5.0) | No cumple (0 – 2.9) |
| --- | --- | --- |
| Especificación (SDD) | Spec kit de la versión completo ANTES del código, con sus tres compuertas pasadas: ningún [NECESITA ACLARACIÓN] pendiente, chequeo de constitución hecho y 9_checklist.md firmado; criterios de aceptación verificables; lo construido coincide con la spec | No hay spec, se escribió después "para cumplir", contradice lo construido, o el 9_checklist.md está sin pasar |
| Funcionalidad de la API | Los endpoints de la versión funcionan con JSON y códigos correctos | Endpoints caídos o sin JSON |
| Funcionalidad del Frontend | Las interfaces consumen la API y son usables | No funcionan o van directo a la BD |
| Separación API/Front | El front jamás toca la BD | No hay separación |
| Seguridad (v3+) y secretos (todas) | JWT + roles funcionando; contraseñas hasheadas; cero secretos en el código, .env.example presente | Sin autenticación, contraseñas o secretos quemados/en texto plano |
| Borrado lógico | En las tablas de la versión, con inactivos filtrados | Borrado físico |
| Git y GitHub | Repos privados con el profesor invitado; cada estudiante en su rama; TODO por PR; solo el encargado hace merge; tags v1…vN; commits descriptivos | Commits directos a main, repo público o sin el profesor, "un solo commit con todo" |
| Dashboard y consultas (v4) | 10 consultas de 4+ tablas con gráficos claros | Menos de 10 consultas, consultas de menos de 4 tablas, o sin dashboard |
| Imagen corporativa y responsive (v4) | Existe un manual de marca —propio o el del ejemplo— y la interfaz gráfica lo cumple: los colores y las tipografías salen de él, no de un gusto; todo responsive | No hay manual, o lo hay y la interfaz gráfica no lo respeta, o no es responsive |
| Publicación (v4) | Publicado, funcional, con secretos en variables de entorno del servidor | No publicado o con secretos expuestos |
| Interpretabilidad (desde la v2) — 20 % | Cada integrante explica en voz alta el código que entregó: qué hace, por qué está escrito así, qué pasa si falla y qué haría distinto. El código está comentado y los comentarios dicen el porqué | No puede explicar lo que entregó; lo lee en voz alta sin poder decir por qué; o atribuye a la IA decisiones que nadie revisó |

Dentro de la franja "Cumple", la nota (3.0 a 5.0) refleja la calidad:
completitud, solidez ante errores, claridad del código y de la spec, y la
sustentación individual.

### La interpretabilidad se califica DESDE LA SEGUNDA VERSIÓN

Y se califica hablando. El profesor abre un archivo del repositorio
—cualquiera, elegido por él— y le pide a quien lo entregó que cuente qué hace,
por qué está escrito así y qué pasaría si fallara. Es presencial; cuando no
se pueda, remoto, pero siempre en vivo y en voz alta: no se recibe por
escrito.

No empieza en la v1 a propósito. En la v1 se está aprendiendo a mover las
piezas. Desde la v2 ya hay código heredado y decisiones que alguien tomó, y ahí
es donde se ve quién entendió lo que entregó.

Qué se pregunta, para que nadie se sorprenda:

| Qué hace | Lea esta función y cuéntemela sin leerla línea por línea |
| --- | --- |
| Por qué así | ¿Por qué este verbo y no otro? ¿Por qué esta validación está en el servicio y no en el controlador? |
| Qué pasa si falla | Si la base rechaza aquí, ¿qué recibe quien llamó? ¿Y qué ve la persona en la pantalla? |
| Qué cambiaría | Si mañana hubiera que agregar un campo, ¿dónde se toca? |

Vale para el código escrito a mano y para el generado con IA, igual. De
hecho el generado se pregunta más, porque es el que más fácil se entrega sin
leer. Que la IA lo haya escrito no cambia que usted lo esté entregando con su
nombre.

Por eso la GUIA_IA de cada versión exige que la IA comente lo que
genera: los comentarios son lo que queda cuando el recuerdo de la
conversación con el chat ya se fue.

Entregar en cada versión: enlaces a los 2 repos (con el tag vN
puesto) + evidencia del quickstart de su spec pasando. En la v4, además:
URL del sitio publicado.